AgentMesh A2A 全自动代码编写与多任务并线演进计划

副标题：从手动复制粘贴与人工审核，升级到策略驱动、多任务并线、Token 可控的自动编程系统

版本：v2.2 · 2026-05-17

用途：给自己长期复盘，也可以直接交给 Codex / Cursor 作为 AgentMesh 自升级、并线开发、多项目自动编程、Token 成本优化的任务包。

———————————————————————————————————

# 0. 本次澄清后的真正目标

你原本的工作习惯是：自己手动复制 Prompt，开多个 Agent、多模型，让 PM / Architect / Developer / QA 分别工作，然后你人工检查、人工放行。

这套方式的好处是安全、可控、容易理解；坏处是你本人会变成整个系统的瓶颈。

所以 AgentMesh 未来真正要走的方向不是“永远人工审核”，而是：

**让人工审核从默认动作，逐步退化为异常处理；让 A2A 系统在策略、测试、沙箱和回滚保护下，自动规划、自动写代码、自动测试、自动修复、自动交付。**

这份计划的核心思想是：

早期人工审核是安全网，不是终点。

未来的核心不是“人每一步点确认”，而是“系统知道什么可以自动放行，什么必须停下来”。

人的角色从“流水线操作员”升级为“目标制定者、策略制定者、异常裁判”。

AgentMesh 的商业价值从“多 Agent 协作门禁”升级为“可信自动编程流水线”。

## 0.1 本次新增的并线目标

你补充的关键需求是：AgentMesh 不能只服务一个当前任务，它要能并线开发多个任务；系统自升级时，也不能阻塞你用它去做别的项目。

这意味着 AgentMesh 未来不能停留在“active-task 单任务工作台”，而要升级为：

**多任务 Task Pool + 多运行 Run Pool + 多项目 Project Pool 的 A2A 自动编程调度系统。**

最终你想要的体验应该是：

上午：AgentMesh 自己在后台升级 Console 的 Run Session 功能。

同时：另一个 Agent 线在生成客户项目 A 的后台管理系统。

同时：第三个 Agent 线在修复客户项目 B 的 bug。

同时：QA/Fix Agent 分别在不同沙箱里跑测试和自动修复。

你不需要每条线都盯着。

系统只在冲突、越权、预算超限、测试多轮失败、高风险文件被碰到时找你。

所以这版路线图新增一条长期主线：

单 active task

→ 多任务队列

→ 多 run 并发

→ 文件锁与项目隔离

→ 自升级后台通道

→ 多项目并线自动交付

## 0.2 本次新增的 Token 成本目标

你补充的新问题是：当前 A2A 系统有没有节省 Token 的机制？如果没有，就要把它放进迭代 PRD。

根据当前 PRD，AgentMesh 现在已经有一些“成本意识”的雏形：

Runtime 有 model list / policy / recommend、model-overrides.md、CLI --model 等模型策略能力。

Orchestrator 可以按 CLI / 环境变量 / agents-model.config.ts 配置不同 Agent 的模型。

Console 有 Token 估算，但目前只是 chars/3.5 这种数量级参考。

Roadmap 里提到过“成本估算”，但还没有形成系统级 Token 节省机制。

所以结论是：

**当前 AgentMesh 有模型选择和 Token 估算的基础能力，但还没有真正的 Token 节省系统。未来如果要做全自动、多任务并线、自升级，这个能力必须进入 P0/P1 迭代。**

因为一旦系统进入自动编程阶段，Token 成本会从“小问题”变成“核心运行成本”：

单任务手动复制 Prompt：成本可控，因为人会停下来。

多 Agent 自动执行：成本开始放大。

多任务并线执行：成本成倍放大。

自动修复循环：成本可能失控。

AgentMesh 自升级 + 客户项目并行：必须有预算和节流机制。

因此这版 PRD 新增一条长期主线：

Token 估算

→ Token 记账

→ 上下文裁剪

→ Prompt 压缩

→ 模型成本路由

→ 预算门禁

→ 多任务 Token 调度

→ 成本可控的全自动编程

———————————————————————————————————

# 1. 产品北极星

## 1.1 一句话定位

AgentMesh 是一个面向开发者和团队的 A2A 自动编程系统：用户给出目标，多个 Agent 自动拆解需求、设计架构、编写代码、运行测试、修复错误，并在风险可控时自动交付。

## 1.2 最终用户体验

未来理想状态不是用户复制 Prompt，而是：

用户输入：我要做一个 SaaS 后台，包含登录、用户管理、账单页、数据看板。

↓

PM Agent 自动澄清和生成 PRD

↓

Architect Agent 自动设计目录、路由、组件、数据流、接口方案

↓

Policy Engine 判断：低风险范围自动放行，高风险范围暂停

↓

Developer Agent 自动生成代码

↓

QA Agent 自动运行 build/lint/test/e2e

↓

Fix Agent 自动修复失败

↓

Security Agent 自动检查越权、危险文件、密钥、依赖风险

↓

Delivery Agent 生成交付报告、diff、运行说明

↓

用户只看结果，必要时处理异常

## 1.3 不变的底层原则

即使未来全自动写代码，也不等于完全失控。AgentMesh 要坚持：

自动执行，但不越权。

自动写代码，但必须在允许目录和允许任务范围内。

自动修复，但必须有次数上限。

自动交付，但必须有测试、diff、日志和回滚点。

低风险自动放行，高风险才找人。

———————————————————————————————————

# 2. 自动化等级：从 L0 到 L5

| 等级 | 名称 | 人工参与 | 系统能力 | 你的目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | 纯手动 Prompt | 很高 | 人复制粘贴，多模型手工协作 | 你过去的方式 |
| L1 | 任务包 + 门禁 | 高 | Runtime 管状态，Console 生成任务包 | 当前 AgentMesh 接近这里 |
| L2 | 半自动编排 | 中高 | Orchestrator 自动跑 Agent，但关键节点人审核 | 短期过渡 |
| L3 | 选择性自动 | 中低 | 低风险自动审批，高风险人工审批 | 第一个商业可用版本 |
| L4 | 自动编程闭环 | 低 | 自动写代码、测试、修复、交付；失败才找人 | 核心目标 |
| L5 | 多 Agent 自治工程团队 | 很低 | 多模型竞争、自动评审、自动回滚、自升级 | 长期愿景 |

建议目标：先做到 L3，再冲 L4。不要从 L1 直接跳 L5。

## 2.1 横向并发等级：从单任务到多项目并线

自动化等级 L0-L5 解决的是“一个任务能不能越来越自动”。还需要一条并发等级 S0-S5，解决“系统能不能同时做很多事”。

| 并发等级 | 名称 | 系统状态 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | 单任务手动 | 只能盯一个任务 | 当前早期心智 |
| S1 | 多任务列表 | 能创建多个任务，但一次主要处理一个 | Console 任务管理 |
| S2 | 多 Run 队列 | 多任务可排队，Runner 一个个执行 | 减少手工切换 |
| S3 | 多 Run 并发 | 多个低风险任务可同时执行 | 并线开发 MVP |
| S4 | 多项目并线 | 不同项目 root 独立执行，互不污染 | 做客户项目 + 自己项目 |
| S5 | 自升级后台通道 | AgentMesh 自己升级自己，同时继续服务其他项目 | 长期目标 |

建议目标：先做到 L3 + S3，再冲 L4 + S4，最后做 L5 + S5。

———————————————————————————————————

# 3. 当前现状与目标差距

根据当前 PRD，AgentMesh 现在的核心能力是本地 Markdown 文件驱动的多 Agent 协作与工作流门禁系统。Python Runtime 负责状态机、门禁、Prompt 文案生成，不直接调 LLM，也不直接写业务源码；Console 普通模式主要生成任务包，不写真实业务源码。

这说明当前系统有很好的“安全地基”，但离“全自动编写代码”还差几块关键能力。

## 3.1 并线开发的现状差距

当前系统已经支持每个任务独占 .ai-agents/workspace/<task-id>/ 目录，这是并线开发的基础；但它仍然存在 active-task.md 这种“当前活跃任务”的单任务心智。未来要把它从“一个 active task”升级为“多个 active tasks / run sessions / project lanes”。

| 当前单任务心智 | 未来并线心智 |
| --- | --- |
| active-task.md 指向一个当前任务 | task-pool 管理多个可运行任务 |
| 用户手动切换任务 | Scheduler 自动选择下一个可跑任务 |
| 一个 Orchestrator 跑一条线 | 多 Runner 并发跑多条线 |
| 一个项目 root | Project Registry 管多个项目 root |
| 人判断冲突 | Lock Manager 自动判断文件/项目冲突 |
| 自升级会占用全部注意力 | Self-Upgrade Lane 后台运行，候选版本通过 canary 后再切换 |

| 当前能力 | 当前状态 | 要升级成什么 |
| --- | --- | --- |
| Runtime | 状态机 + 门禁 + Prompt 生成 | 继续保持纯净，不直接变成大脑 |
| Orchestrator | 可选调用 Cursor SDK | 升级为统一 Runner Adapter |
| Console | 任务包生成 + 可视化查看 | 升级为自动执行控制台 |
| Human Review | 人工双步审批 | 升级为 Policy Gate 自动审批 |
| Developer Gate | 检查能不能写 | 升级为自动白名单 + diff 风险分析 |
| QA | 人工或 Agent 产物 | 升级为自动 build/lint/test/e2e |
| 失败恢复 | 依赖人处理 | 升级为自动修复循环 + 快照回滚 |
| 生成项目 | 当前不写真实项目源码 | 升级为沙箱内自动生成项目 |
| Token 成本治理 | 当前只有估算和模型选择雏形 | 升级为 Token Economy Engine |

———————————————————————————————————

# 4. 最大的产品转向：从 Human Gate 到 Policy Gate

你原先认为“人工审核”是保证安全的核心。现在需要升级认知：

**未来真正的核心不是 Human Review，而是 Policy Review。**

也就是让系统内置规则判断：

这个任务是不是低风险？

改动是不是在允许目录？

有没有碰 .env、.github、CI/CD、密钥、生产配置？

有没有引入危险依赖？

有没有删除重要文件？

测试是否通过？

diff 是否符合任务目标？

修复次数是否超限？

当系统能回答这些问题，就可以把大量人工审核变成自动审核。

## 4.1 审核策略进化

阶段 1：所有关键节点都人工审核

阶段 2：低风险任务自动审核，关键文件人工审核

阶段 3：低/中风险任务自动审核，高风险人工审核

阶段 4：默认自动审核，只有异常、越权、失败才找人

阶段 5：系统自动提出策略调整，人只批准策略本身

## 4.2 人工审核不消失，而是变成异常处理

未来仍然应该保留人工暂停点，但它不应该阻塞所有任务。

必须人工的情况：

改认证、支付、权限、数据库迁移、生产配置。

修改 CI/CD、部署脚本、密钥、环境变量。

删除大量文件或重构核心架构。

自动测试多次失败仍无法修复。

Agent 之间评审结果冲突严重。

成本超过预算。

系统无法判断风险等级。

其它低风险代码任务，应该允许自动完成。

———————————————————————————————————

# 5. 未来目标架构

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                       用户目标 / 业务需求                     │

└───────────────────────────────┬──────────────────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ PM Agent：澄清需求、PRD、任务拆解、验收标准                   │

└───────────────────────────────┬──────────────────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Architect Agent：技术方案、目录计划、file-change-plan         │

└───────────────────────────────┬──────────────────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Policy Engine：风险评分、自动审批、强制暂停规则               │

└───────────────────────────────┬──────────────────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Sandbox Workspace：隔离写代码，不直接污染真实项目             │

└───────────────────────────────┬──────────────────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Developer Agent：自动写代码 / 修改代码                       │

└───────────────────────────────┬──────────────────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ QA + Test Runner：build / lint / unit / e2e / typecheck       │

└───────────────────────────────┬──────────────────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Fix Agent：根据失败日志自动修复，最多 N 轮                    │

└───────────────────────────────┬──────────────────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Reviewer Agent：检查 diff、越权、需求覆盖、风险               │

└───────────────────────────────┬──────────────────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Delivery Agent：生成交付报告、运行说明、回滚点、最终产物       │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

并线版本要在 Policy Engine 和 Sandbox 之外，再增加三层：

Project Registry：登记多个项目 root，例如 AgentMesh 自身、客户项目 A、客户项目 B

Task Pool：保存所有待执行、执行中、暂停、完成、失败的任务

Scheduler + Lock Manager：决定哪些任务可以同时跑，哪些任务必须等待

———————————————————————————————————

# 6. 核心模块拆解

## 6.1 Runtime：继续做“法官”，不要做“写手”

Runtime 不建议直接接 LLM，也不建议直接写业务代码。Runtime 应该继续负责：

状态机。

门禁。

风险判断。

策略执行。

产物校验。

最终交付检查。

这样它才能成为可信底座。

## 6.2 Runner Adapter：接不同模型和工具

新增一层 Runner Adapter，用来统一调用不同执行器：

Cursor SDK Runner

Codex Runner

Claude Code Runner

OpenAI Runner

Local Shell Runner

Future MCP Tool Runner

Console 不应该直接调用 Cursor SDK。它应该调用统一的 Runner API，由 Runner Adapter 决定用哪个工具执行。

## 6.3 Policy Engine：自动审批大脑

Policy Engine 是减少人工审核的关键。

它要输入：

任务类型。

目标目录。

file-change-plan。

diff。

风险等级。

测试结果。

模型置信度。

历史失败记录。

它要输出：

AUTO_APPROVE

AUTO_REJECT

NEED_HUMAN_REVIEW

NEED_MORE_TESTS

NEED_FIX_LOOP

## 6.4 Sandbox Workspace：安全写代码

自动写代码不能直接在主项目乱改。建议使用隔离目录：

.agentmesh/runs/<run-id>/workspace-copy/

.agentmesh/runs/<run-id>/patches/

.agentmesh/runs/<run-id>/logs/

.agentmesh/runs/<run-id>/test-results/

生成或修改完成后，再把 patch 合并到真实项目。

## 6.5 Test Runner：自动化质量闸门

没有测试，自动写代码就是盲飞。最少要支持：

npm install 或依赖检查。

npm run build。

npm run lint。

npm run typecheck。

npm test。

可选：Playwright e2e。

## 6.6 Auto Fix Loop：自动修复循环

典型逻辑：

运行测试

↓

失败

↓

把失败日志交给 Fix Agent

↓

Fix Agent 修改代码

↓

再次运行测试

↓

最多 3 轮

↓

成功则交付，失败则进入人工异常处理

建议默认最多 3 轮，不要无限循环。

## 6.7 Multi-Task Scheduler：多任务并线调度器

这是新增的核心模块。它负责决定“现在谁可以跑，谁必须等”。

它要管理：

task queue：等待执行的任务。

run pool：正在执行的 run。

project lanes：每个项目自己的执行通道。

priority：优先级，例如客户项目高于自升级，紧急 bug 高于新功能。

resource budget：模型调用、Token、并发数、修复次数。

dependency：任务之间是否有前后依赖。

lock：文件锁、目录锁、项目锁、全局锁。

建议配置：

scheduler:

max_parallel_runs: 3

max_parallel_per_project: 2

max_parallel_self_upgrade_runs: 1

default_priority: normal

allow_background_self_upgrade: true

pause_self_upgrade_when_user_project_is_high_risk: true

require_version_pin_for_running_tasks: true

调度规则示例：

普通页面生成任务：可以和其它低风险任务并发。

同一项目同一文件修改：不能并发，必须排队。

package.json / 构建配置 / 权限 / 支付 / 认证：加项目级独占锁。

AgentMesh 自升级：只能在 self-upgrade lane 运行，不能污染正在服务其它项目的 runtime。

## 6.8 Lock Manager：文件锁、目录锁、项目锁

并线开发最大的风险是两个 Agent 同时改同一个文件，或者一个 Agent 在升级系统本体时另一个任务正依赖旧版本 Runtime。

建议设计三种锁：

| 锁类型 | 作用 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| file lock | 防止两个任务同时改同一文件 | src/pages/Dashboard.tsx |
| directory lock | 防止同一模块被并发大改 | src/auth/** |
| project lock | 高风险变更时锁住整个项目 | package.json、构建配置、认证系统 |
| runtime version lock | 运行中的任务固定使用某个 Runtime 版本 | 自升级期间不影响老任务 |

文件锁必须来自 Architect 的 file-change-plan。Developer Agent 开始写代码前，Scheduler 要先申请锁。拿不到锁，就进入 queued/waiting_for_lock，而不是强行执行。

## 6.9 Project Registry：多项目根目录管理

要满足“自升级的同时做别的项目”，AgentMesh 需要知道自己正在服务哪些项目。

建议新增：

.agentmesh/projects/registry.json

.agentmesh/projects/<project-id>/config.yaml

.agentmesh/projects/<project-id>/tasks/

.agentmesh/projects/<project-id>/runs/

每个项目至少记录：

project_id: agentmesh-core

project_name: AgentMesh 自身

project_root: /path/to/AgentMesh

project_type: self_upgrade | client_project | generated_project | maintenance

automation_mode: selective_auto

max_parallel_runs: 1

allowed_paths:

- apps/a2a-console/**

- a2a_runtime/**

blocked_paths:

- .env

- .github/**

- secrets/**

这样 Console 可以从“一个项目驾驶舱”升级为“多项目控制台”。

## 6.10 Self-Upgrade Lane：自升级后台通道

AgentMesh 自升级不能和普通项目开发混在一起。建议为自升级单独建立 lane：

self_upgrade_lane

├── candidate workspace：候选版本代码

├── regression tests：回归测试

├── canary tasks：金丝雀任务

├── compatibility check：旧任务兼容检查

└── promote / rollback：升级或回滚

关键原则：

自升级永远先在候选沙箱里跑。

正在执行的用户项目必须 pin 到当前稳定 Runtime 版本。

候选版本必须通过回归测试和 canary 任务，才能成为默认版本。

如果用户项目处于高风险任务执行中，自升级可以继续写候选版本，但不能替换生产执行器。

自升级失败不能影响客户项目或其它项目。

## 6.11 Context Isolation：上下文隔离

并线时，每条任务线必须只看到自己该看的项目、任务、文件和日志。

必须避免：

AgentMesh 自升级任务误读客户项目需求。

客户项目 A 的 Agent 修改客户项目 B 的文件。

多个任务的 Prompt、日志、diff 混在一起。

一个任务的失败日志污染另一个任务的 Fix Agent。

每个 Run 的 Prompt 都应该包含明确的上下文边界：

你只能处理 project_id = client-a 的 task_id = T-2026-001。

你只能读取本 run workspace 和被授权的 project_root 文件。

你不能访问其它 project_id、其它 task_id 的 artifacts。

你不能修改未被 file-change-plan 授权的路径。

## 6.12 Token Economy Engine：Token 节省与预算控制系统

这是新增的核心模块。它的目标不是“少用模型”，而是：让系统在不明显牺牲质量的前提下，自动减少无效 Token、控制预算、避免自动化失控烧钱。

它应该放在 Runner Adapter / Orchestrator / Console 层，而不是塞进 Runtime 核心。原因是当前 Runtime 的优势是“本地可信法官”：它不直接调 LLM，只负责状态机、门禁、Prompt 文案和授权判断。Token 统计、上下文裁剪、模型路由，属于执行层和观测层。

### 6.12.1 当前已有的弱能力

| 已有能力 | 当前价值 | 局限 |
| --- | --- | --- |
| 模型策略 / 推荐 | 可以给不同 Agent 选择不同模型 | 还不是按成本、质量、风险自动路由 |
| 模型 override | 用户可以手动指定模型 | 依赖人工配置，不能自动节流 |
| Console Token 估算 | 能看到大概 Token 量 | chars/3.5 只是粗估，不等于真实消耗 |
| 大文件截断预览 | Console 不一次性展示超大文件 | 不等于 Runner Prompt 不会带入过多上下文 |
| Roadmap 成本估算 | 已有产品意识 | 还没有预算门禁、Token 账本、自动优化 |

### 6.12.2 必须新增的 8 个能力

| 能力 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Token Ledger | 记录每个 project / task / run / agent 的输入、输出、模型、费用 | P0 |
| Token Budget Gate | 超过预算时暂停、降级模型、压缩上下文或请求用户放行 | P0 |
| Context Pack Builder | 每次只给 Agent 当前阶段真正需要的上下文 | P0 |
| Artifact Summarizer | 对长 PRD、长日志、长 diff 生成摘要，避免反复塞全文 | P1 |
| Prompt Cache | 对重复的系统 Prompt、Agent 角色 Prompt、项目摘要做缓存复用 | P1 |
| Model Cost Router | 低风险用便宜模型，高风险/复杂任务才用强模型 | P1 |
| Auto Fix Cost Guard | 自动修复循环每轮都记账，超过成本或轮数上限立刻停止 | P0 |
| Cost Dashboard | Console 展示本日、本项目、本任务、本 Agent 成本 | P2 |

### 6.12.3 推荐配置

token_economy:

enabled: true

mode: balanced # conservative | balanced | aggressive

default_budgets:

max_input_tokens_per_run: 80000

max_output_tokens_per_run: 20000

max_cost_usd_per_run: 2.0

max_cost_usd_per_task: 8.0

max_cost_usd_per_project_per_day: 30.0

per_agent_budget:

pm:

model_tier: cheap

max_input_tokens: 12000

max_output_tokens: 4000

architect:

model_tier: strong

max_input_tokens: 24000

max_output_tokens: 8000

developer:

model_tier: balanced

max_input_tokens: 32000

max_output_tokens: 12000

qa:

model_tier: cheap

max_input_tokens: 16000

max_output_tokens: 6000

fix:

model_tier: balanced

max_attempts: 3

max_cost_usd_total: 3.0

context_policy:

include_full_history: false

include_full_files_by_default: false

prefer_artifact_summaries: true

max_files_per_prompt: 20

max_diff_chars: 30000

max_log_chars: 20000

require_reason_for_full_file_context: true

parallel_budget:

max_parallel_token_burn_rate: medium

pause_background_self_upgrade_when_budget_low: true

reserve_budget_for_user_projects: true

### 6.12.4 Context Pack Builder 的原则

每个 Agent 不应该默认拿到所有历史文件。应该按阶段生成最小上下文包：

PM Agent：用户需求 + 业务背景 + 产品约束，不需要源码全文。

Architect Agent：需求 + 项目结构摘要 + 关键文件目录，不需要全部实现细节。

Developer Agent：file-change-plan + 被授权文件 + 相关接口/组件摘要，不需要完整聊天历史。

QA Agent：验收标准 + diff + 测试日志 + 关键风险，不需要 PM 全文。

Fix Agent：失败日志 + 相关文件 + 上一轮修改 diff，不需要重新看所有项目上下文。

Security Agent：diff + 敏感路径规则 + 依赖变化，不需要所有业务文案。

这会显著减少“每一轮都把所有内容再发一遍”的浪费。

### 6.12.5 Token Ledger 数据结构

建议新增：

.agentmesh/usage/token-ledger.jsonl

.agentmesh/usage/daily-summary.json

.agentmesh/projects/<project-id>/usage/token-ledger.jsonl

.ai-agents/workspace/<task-id>/runs/<run-id>/usage.json

每条记录至少包含：

{

"project_id": "client-a",

"task_id": "T-2026-001",

"run_id": "R-2026-001",

"agent": "developer",

"model": "balanced-model-name",

"input_tokens_estimated": 18000,

"output_tokens_estimated": 6000,

"input_tokens_actual": 17250,

"output_tokens_actual": 5400,

"cost_usd_estimated": 0.85,

"cost_usd_actual": 0.78,

"context_pack_id": "ctx-dev-001",

"optimization_applied": ["summary", "file_slice", "cheap_model"],

"created_at": "2026-05-17T00:00:00Z"

}

### 6.12.6 预算门禁规则

如果 run 预计成本超过预算：先尝试压缩上下文。

如果压缩后仍超预算：尝试降低模型档位。

如果任务是高风险：不允许为了省钱降低到弱模型。

如果自动修复超过 3 轮或预算：停止并生成失败报告。

如果 self-upgrade lane 消耗过高：暂停后台自升级，优先保留用户项目预算。

如果多个并线任务同时烧 Token：Scheduler 限流，低优先级任务排队。

### 6.12.7 验收标准

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 每个 run 有 Token 记录 | input/output、模型、Agent、任务、项目都能追踪 |
| 每次执行前有预算预估 | Console 展示预计成本和剩余额度 |
| 超预算自动处理 | 压缩上下文、降级模型、暂停或请求放行 |
| 不再默认带全量历史 | 每个 Agent 使用 context pack，而不是全文堆叠 |
| 自动修复不烧穿预算 | max_attempts 和 max_cost 双限制 |
| 多任务预算隔离 | 自升级不能抢光客户项目预算 |
| 成本报告可读 | 用户能看到“钱花在哪个 Agent / 哪个任务 / 哪个模型” |

———————————————————————————————————

# 7. 自动化模式设计

建议在配置里加入：

automation_mode: manual | assisted | selective_auto | full_auto

risk_budget: low | medium | high

max_fix_attempts: 3

allow_auto_code_write: true

allow_auto_dependency_install: false

allow_auto_git_commit: false

allow_auto_merge_to_project: false

require_tests_before_delivery: true

multi_task:

enabled: true

max_parallel_runs: 3

max_parallel_per_project: 2

allow_self_upgrade_in_background: true

self_upgrade_priority: background

conflict_policy: wait_for_lock

context_isolation: strict

## 7.1 四种模式

| 模式 | 适合阶段 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| manual | 当前用户习惯 | 复制 Prompt，人审每一步 |
| assisted | 过渡期 | Agent 自动跑，但关键节点人审 |
| selective_auto | 第一个商业版本 | 低风险自动写，风险任务暂停 |
| full_auto | 长期目标 | 自动规划、写代码、测试、修复、交付 |

## 7.2 默认建议

开发早期默认 assisted，内部测试稳定后默认 selective_auto，不要一开始默认 full_auto。

## 7.3 并线模式设计

建议新增 concurrency_mode：

concurrency_mode: single_task | queued | parallel_safe | parallel_projects | background_self_upgrade

| 模式 | 适合阶段 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| single_task | 当前默认 | 一次主要跑一个任务 |
| queued | 早期升级 | 多任务排队，Runner 按顺序执行 |
| parallel_safe | 并线 MVP | 低风险、不冲突任务可以并发 |
| parallel_projects | 多项目阶段 | 不同 project root 可以并线执行 |
| background_self_upgrade | 长期目标 | AgentMesh 自升级在后台候选 lane 运行 |

默认建议：先做 queued，再做 parallel_safe，最后做 parallel_projects 和 background_self_upgrade。

———————————————————————————————————

# 8. 风险分级与自动放行规则

## 8.1 可自动放行的低风险任务

适合自动执行：

新增普通页面。

新增组件。

修改样式。

增加 mock 数据。

新增路由页面。

修改文案。

补充单元测试。

修复简单类型错误。

根据现有模板生成项目骨架。

## 8.2 需要谨慎的中风险任务

可以在策略允许下自动执行，但要更严格测试：

修改状态管理。

修改接口请求封装。

改表单校验。

新增依赖。

重构组件结构。

调整构建配置。

## 8.3 必须人工处理的高风险任务

默认暂停：

登录、认证、权限。

支付、账单、订单。

数据库迁移。

生产环境配置。

.env、密钥、token。

.github、CI/CD、部署脚本。

删除大量文件。

跨项目大重构。

安装不可信依赖。

未来即便要全自动，也建议先让这些高风险项保留人工异常处理。

## 8.4 并线开发的风险规则

多任务并线时，是否自动执行不仅看任务风险，还要看冲突风险。

可以并发的情况：

不同项目 root。

同一项目但修改完全不同目录。

只读分析任务。

QA/Test Runner 只读取代码，不写业务文件。

自升级候选版本只在 sandbox 中运行。

必须排队或暂停的情况：

两个任务要改同一个文件。

两个任务都要改 package.json、路由总表、状态管理核心文件。

一个任务正在改测试框架，另一个任务依赖测试结果。

自升级任务要替换 Runner / Policy / Runtime，而此时有用户项目正在执行。

任一任务触发项目级高风险锁。

## 8.5 Token 成本风险规则

Token 成本本身也要进入风险分级。未来 AgentMesh 不应该只判断“能不能改代码”，还要判断“这次自动执行值不值得花这么多 Token”。

| 成本风险 | 触发条件 | 系统动作 |
| --- | --- | --- |
| 低成本 | 小任务、少量文件、单轮执行 | 自动放行 |
| 中成本 | 多 Agent、多文件、多轮执行 | 先预算预估，再执行 |
| 高成本 | 大上下文、自动修复多轮、并线任务很多 | 启用压缩、限流、模型路由 |
| 超预算 | 超过 task / project / day 限额 | 暂停并请求用户确认 |

必须注意：不能为了省 Token 牺牲安全。 例如认证、支付、权限、数据库迁移、生产配置等高风险任务，即使成本高，也不能简单降级到弱模型；应该优先缩小任务范围和上下文，而不是牺牲判断质量。

———————————————————————————————————

# 9. 六个月路线图

## Phase 0：把产品叙事改成“减少人工审核”

时间：第 1 周

目标：明确 AgentMesh 不只是人工门禁，而是自动编程系统的安全底座。

P0 任务：

修改 README / PRODUCT / Console 文案。

把“Human Review 是终点”的表述改成“Human Review 是冷启动安全网”。

增加自动化等级 L0-L5。

增加 automation_mode 概念。

明确长期目标：全自动编写代码。

验收标准：

新用户能明白：当前是半自动，未来要做全自动。

文档不再让人误解为永远人工审批。

———————————————————————————————————

## Phase 1：Runner Adapter + Run Session

时间：第 2–4 周

目标：减少复制粘贴，让系统能自动调用 Agent。

P0 任务：

新增 Run Session 模型。

新增 Runner Adapter 接口。

把 Cursor SDK Orchestrator 包装成一个 Runner。

Console 增加“开始执行 / 暂停 / 继续 / 取消”。

运行日志事件化。

验收标准：

用户不需要手动复制 PM / Architect Prompt。

一个任务可以被自动推进到 human_review_required。

每次执行都有 run-id、日志、状态、失败原因。

## Phase 1.5：Task Pool + 多任务队列

时间：第 4–6 周，可与 Phase 2 部分并行

目标：让 AgentMesh 从单 active task 升级为多任务队列，为并线开发打基础。

P0 任务：

新增 Task Pool 概念。

新增 Run Pool 概念。

Console 展示 queued / running / paused / failed / completed。

将 active-task.md 的产品心智从“唯一当前任务”降级为“当前查看任务”。

支持多个任务同时处于可运行状态。

支持任务优先级：urgent / high / normal / background。

新增 run-level 日志，避免多任务日志混在一起。

验收标准：

Console 能同时看到多个任务的执行状态。

用户可以让一个任务暂停，同时启动另一个任务。

一个任务失败不会阻塞其它任务继续执行。

自升级任务可以被标记为 background，不抢占用户项目。

———————————————————————————————————

## Phase 1.6：Lock Manager + 冲突检测

时间：第 6–8 周

目标：让多个任务可以安全并发，而不是盲目并发。

P0 任务：

从 file-change-plan 解析目标文件。

新增 file lock / directory lock / project lock。

申请锁失败时进入 waiting_for_lock。

Console 显示“为什么这个任务在等”。

高风险文件自动触发 project lock。

验收标准：

两个任务不能同时修改同一文件。

不同目录的低风险任务可以并发。

Scheduler 能解释每个任务是 running、queued 还是 waiting_for_lock。

锁释放后，队列任务能自动继续。

———————————————————————————————————

## Phase 1.7：Project Registry + 多项目并线

时间：第 8–10 周

目标：支持 AgentMesh 自升级的同时，继续做其它项目。

P0 任务：

新增 Project Registry。

每个项目有独立 config、workspace、runs、logs、artifacts。

Console 支持项目切换。

Scheduler 支持 max_parallel_per_project。

自升级项目 agentmesh-core 固定走 self-upgrade lane。

运行中的任务 pin Runtime 版本，避免自升级影响旧 run。

验收标准：

AgentMesh 可以后台跑自升级候选任务。

同时可以在另一个 project root 生成或修改客户项目。

两个项目的日志、diff、测试报告互不污染。

自升级失败不会影响其它项目 run。

———————————————————————————————————

## Phase 1.8：Token Telemetry + Budget Gate

时间：第 8–10 周，可与多任务并线一起做

目标：先看见 Token，再控制 Token。

P0 任务：

新增 Token Ledger，记录 project / task / run / agent / model 的 Token 和成本。

Console 在 Run 详情里展示预计 Token、实际 Token、预计成本、实际成本。

新增 budget config：按 run、task、project、day 设置预算。

自动修复循环接入成本上限。

Self-Upgrade Lane 使用后台预算，不能抢占用户项目预算。

验收标准：

任意一次 Runner 调用都能追踪 Token 和模型。

超过预算时，系统不会继续静默执行。

用户能看懂钱花在哪个 Agent 和哪个任务上。

并线任务不会互相抢预算。

———————————————————————————————————

## Phase 2.5：Context Pack Builder + Prompt 压缩

时间：第 12–16 周

目标：从“看见成本”升级为“主动节省成本”。

P0/P1 任务：

每个 Agent 阶段生成 context pack。

默认不向 Agent 传全量历史。

长 PRD、长日志、长 diff 先摘要，再按需展开。

Runner 调用前显示“本次上下文由哪些文件/摘要组成”。

对重复角色 Prompt、项目摘要、测试摘要做缓存。

验收标准：

同类任务的平均输入 Token 明显下降。

Agent 输出质量不明显下降。

用户可以追溯“为什么这次只给了这些上下文”。

高风险任务仍可申请 full context，但必须给出理由并记录成本。

———————————————————————————————————

## Phase 2：Policy Engine 替代一部分人工审核

时间：第 5–8 周

目标：低风险任务自动放行。

P0 任务：

新增风险评分规则。

新增自动审批策略。

新增 blocked paths / allowed paths 配置。

file-change-plan 低风险自动 approve。

高风险自动暂停。

Console 显示“为什么自动放行 / 为什么暂停”。

验收标准：

新增普通页面、组件、样式类任务可自动进入 Developer 阶段。

涉及认证、支付、CI/CD、密钥的任务会自动暂停。

低风险自动放行准确率达到 80% 以上。

———————————————————————————————————

## Phase 3：Sandbox 自动写代码 MVP

时间：第 9–12 周

目标：系统能在沙箱里自动写代码。

P0 任务：

新增 Sandbox Workspace。

Developer Agent 在沙箱内写代码。

生成 patch，而不是直接污染真实项目。

增加 diff 展示。

增加一键应用 patch。

支持 apps/generated-projects/<task-id>/ 自动生成项目。

验收标准：

输入一个 Todo / Dashboard / CRM Mini App 需求，系统能自动生成项目目录。

生成项目能运行 npm run build。

所有修改都有 diff。

越权路径写入次数为 0。

———————————————————————————————————

## Phase 4：Test Runner + Auto Fix Loop

时间：第 13–16 周

目标：自动写代码后能自动验证和修复。

P0 任务：

自动运行 build/lint/typecheck/test 命令。

捕获失败日志。

Fix Agent 根据失败日志修复。

最多 3 轮修复。

失败后自动进入异常处理。

生成测试报告和修复记录。

验收标准：

生成项目 build 通过率达到 85% 以上。

简单错误可自动修复。

修复循环不会无限运行。

用户能看到每一轮失败和修复原因。

———————————————————————————————————

## Phase 5：Full Auto Project Generation Beta

时间：第 17–24 周

目标：实现“从需求到可运行项目”的自动闭环。

P0 任务：

Console 支持 Full Auto 创建任务。

PM → Architect → Policy → Developer → QA → Fix → Delivery 自动串联。

支持模板选择：Vite / Next.js / Admin / Landing Page。

支持自动生成 final-delivery。

支持导出项目。

支持失败回滚。

验收标准：

用户只输入需求，系统自动产出可运行项目。

人工介入次数低于 1 次 / 低风险任务。

生成项目可构建、可预览、有交付报告。

失败任务能自动说明原因。

———————————————————————————————————

## Phase 6：AgentMesh 自升级闭环

时间：第 6–12 个月

目标：让 AgentMesh 用自己的流程升级自己。

P0 任务：

使用 AgentMesh 管理 AgentMesh 自身迭代。

每次自升级必须生成 PRD、方案、diff、测试报告、交付报告。

引入回归测试集。

引入 canary 任务。

引入版本回滚。

验收标准：

Codex/Cursor 可以根据本任务包升级 AgentMesh。

升级后测试必须通过。

文档和代码保持一致。

每次版本变化都有可追溯记录。

———————————————————————————————————

# 10. 给 Codex / Cursor 的总任务 Prompt

你可以把下面这段直接复制给 Codex 或 Cursor。

你是 AgentMesh 项目的资深产品工程师 + 架构师。

项目目标：

把 AgentMesh 从“人工审核为主的多 Agent 门禁系统”，升级为“策略驱动、可自动写代码、自动测试、自动修复、自动交付的 A2A 自动编程系统”。

重要原则：

1. 不要把 Python Runtime 变成直接调用 LLM 和直接写代码的模块。

2. Runtime 继续负责状态机、门禁、风险、策略、交付校验。

3. 新增 Runner Adapter 层，用于统一 Cursor SDK / Codex / 未来模型执行器。

4. 新增 Policy Engine，用策略替代一部分人工审核。

5. 新增 Sandbox Workspace，让 AI 在隔离环境写代码并生成 patch。

6. 新增 Test Runner 和 Auto Fix Loop，代码必须经过 build/lint/typecheck/test 命令。

7. 高风险任务必须暂停；低风险任务可以自动放行。

8. 所有变更必须有 diff、日志、测试结果、交付报告。

9. 不要一次性做完全部功能；按 Phase 0 到 Phase 5 分阶段实现。

10. 新增 Multi-Task Scheduler、Task Pool、Run Pool，让系统支持多任务排队和安全并发。

11. 新增 Lock Manager，避免多个 Agent 同时修改同一文件、同一目录或同一项目关键配置。

12. 新增 Project Registry，让 AgentMesh 可以同时服务多个 project root。

13. 新增 Self-Upgrade Lane，让 AgentMesh 自升级在后台候选沙箱运行，不阻塞客户项目或其它项目。

14. 运行中的任务必须 pin 当前 Runtime / Policy / Runner 版本，自升级候选版本通过回归测试和 canary 后才能提升为默认版本。

15. 新增 Token Economy Engine：Token Ledger、Budget Gate、Context Pack Builder、Prompt 压缩、模型成本路由、Cost Dashboard。

16. 所有 Runner 调用必须记录 Token 和成本；超预算时必须压缩上下文、降级非关键模型、暂停或请求用户放行。

当前优先实现：

Phase 0：更新文档叙事，加入 automation_mode 和 L0-L5 自动化等级。

Phase 1：实现 Run Session + Runner Adapter，减少手动复制 Prompt。

Phase 1.5：实现 Task Pool / Run Pool，让多个任务可以排队和并线。

Phase 1.6：实现 Lock Manager，解决并发冲突。

Phase 1.7：实现 Project Registry / Self-Upgrade Lane，让自升级不阻塞其它项目。

Phase 1.8：实现 Token Telemetry / Budget Gate，让系统先看见成本、再限制成本。

Phase 2：实现 Policy Engine，让低风险 file-change-plan 自动放行。

Phase 2.5：实现 Context Pack Builder / Prompt 压缩，让系统主动减少无效 Token。

请先阅读现有 PRD、README、Runtime、Console、Orchestrator 代码，然后输出：

- 代码改动计划

- 文件级修改清单

- 风险点

- 分阶段实现方案

- 第一阶段最小可运行 patch

———————————————————————————————————

# 11. 每个 Agent 的职责重定义

## PM Agent

过去：生成 PRD，交给人看。

未来：自动澄清需求、生成验收标准、判断需求是否足够进入开发。

## Architect Agent

过去：写方案和 file-change-plan，等人审批。

未来：输出可被 Policy Engine 自动判断的结构化计划。

## Developer Agent

过去：人复制 Prompt 后让它写代码。

未来：在 Sandbox 中自动写代码，并输出 patch。

## QA Agent

过去：写测试建议。

未来：调用 Test Runner，分析失败日志，判断是否允许交付。

## Fix Agent

新增角色：根据测试失败日志自动修复代码。

## Reviewer Agent

新增角色：模拟人工审核，检查 diff 是否符合任务目标。

## Security Agent

新增角色：检查密钥、危险文件、依赖、越权路径、潜在安全风险。

## Controller Agent

过去：推动状态。

未来：根据 Policy Engine 决策自动推进流程。

## Scheduler Agent

新增角色：根据任务优先级、锁、预算、项目状态，决定哪个任务先跑、哪个任务并发、哪个任务等待。

## Project Manager Agent

新增角色：管理多个 project root 的上下文，防止任务跑错项目。

## Upgrade Guardian Agent

新增角色：专门负责 AgentMesh 自升级。它检查候选版本、回归测试、canary 任务和回滚方案，避免自升级影响正在执行的其它项目。

## Cost Guardian Agent

新增角色：专门负责 Token 预算、模型成本、上下文压缩和自动修复成本控制。它不写业务代码，只判断“这次调用是否值得、是否超预算、是否需要压缩上下文或排队”。

———————————————————————————————————

# 12. 小白知识盲区地图

## 12.1 盲区：全自动不等于无审核

正确理解：审核可以从“人审”变成“机器策略审”。如果没有策略、测试、沙箱、回滚，全自动只是赌博。

## 12.2 盲区：为什么 Runtime 不直接调 LLM？

因为 Runtime 是可信法官。如果它既当法官又当写手，后面很难解释谁在授权、谁在执行、谁在越权。

## 12.3 盲区：为什么要 Sandbox？

自动代码生成一定会出错。Sandbox 可以让错误发生在隔离环境，不污染真实项目。

## 12.4 盲区：为什么要 Test Runner？

自动写代码没有测试，就无法知道是否真的成功。测试是自动化系统的眼睛。

## 12.5 盲区：为什么要 Patch 而不是直接改项目？

Patch 可以被审查、回滚、统计、对比；直接改项目会让问题难以追踪。

## 12.6 盲区：为什么要限制修复次数？

AI 可能陷入循环修复。最多 3 轮能防止成本失控和项目被越改越乱。

## 12.7 盲区：为什么要分 L0-L5？

因为产品不能一下子从手动跳到全自动。分级可以让你知道每个版本到底进步在哪里。

## 12.8 盲区：并线开发不是越多越好

正确理解：并线的目标不是把所有 Agent 一起开到最大，而是让“不冲突的任务同时跑，冲突的任务自动排队”。没有锁、队列、预算和上下文隔离的并发，只会把项目越改越乱。

## 12.9 盲区：自升级不能直接替换正在运行的系统

正确理解：AgentMesh 自升级必须像发布新版本一样，有候选版本、回归测试、canary、版本固定和回滚。正在执行的用户项目应该继续使用稳定版本，不能被半成品升级影响。

## 12.10 盲区：Token 不是小钱问题，而是自动化系统的燃料问题

手动复制 Prompt 时，你本人会天然限制调用次数；全自动以后，系统可能连续调用 PM、Architect、Developer、QA、Fix、Security 多个 Agent。如果没有预算门禁和上下文压缩，自动化越强，成本越容易失控。

## 12.11 盲区：省 Token 不能只靠换便宜模型

真正的节省顺序应该是：先减少无效上下文，再避免重复调用，再做模型路由。不能简单把所有任务都换成便宜模型，否则高风险任务的判断质量会下降。

———————————————————————————————————

# 13. 跌倒恢复手册

## 情况 A：AI 把代码改乱了

处理：

不要继续让同一个 Agent 修。

回到最近的 Sandbox 快照。

查看 diff 和测试失败日志。

降级到 assisted 模式。

让 Architect 重新生成更小的 file-change-plan。

## 情况 B：自动修复循环一直失败

处理：

停止修复循环。

保存失败日志。

把任务拆小。

只允许修改失败相关文件。

重新运行 Test Runner。

## 情况 C：Agent 越权修改文件

处理：

立即拒绝 patch。

标记为 policy violation。

更新 blocked paths。

降低该任务 automation_mode。

要求 Developer Agent 重新生成 file-change-plan。

## 情况 D：文档说能做，代码其实没做

处理：

优先相信代码事实。

在 PRD 里标记“愿景 / 已实现 / 未实现”。

把文档债列入 Phase 0。

不要让 Codex/Cursor 基于错误文档继续开发。

## 情况 E：成本失控

处理：

查看 Token Ledger，先确认哪个 project / task / run / agent 在烧钱。

设置 max_runs、max_fix_attempts、max_cost_usd_per_task。

对不同 Agent 设置模型档位。

先压缩上下文，再考虑模型降级。

低价值任务使用便宜模型；高风险任务不要盲目降级。

## 情况 F：两个任务同时想改同一个文件

处理：

不要让两个 Developer Agent 同时写。

让 Lock Manager 保留优先级更高的任务。

另一个任务进入 waiting_for_lock。

第一个任务交付后，第二个任务重新读取最新代码和 diff。

必要时让 Architect 重新生成 file-change-plan。

## 情况 G：自升级影响了其它项目

处理：

立即回滚到稳定 Runtime 版本。

暂停 self-upgrade lane。

检查哪些 run 没有正确 version pin。

补充回归测试和 canary 任务。

候选版本通过后再恢复后台自升级。

## 情况 H：Token 或成本突然失控

处理：

暂停低优先级任务和 self-upgrade lane。

查看最近 10 次 Runner 调用的 Token Ledger。

找出是否有 Agent 默认带入了全量历史、全量日志或过多源码文件。

启用 conservative token_economy 模式。

把大任务拆成更小任务，并让 Context Pack Builder 只带必要文件。

———————————————————————————————————

# 14. 成功指标

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| 人工介入次数 / 低风险任务 | ≤ 1 次 |
| 低风险自动审批准确率 | ≥ 80% 起步，逐步到 95% |
| 生成项目 build 通过率 | ≥ 85% |
| 自动修复成功率 | ≥ 60% 起步 |
| 越权写文件次数 | 0 |
| 自动任务平均完成时间 | 比人工复制 Prompt 降低 50% |
| 失败任务可解释率 | 100% |
| 每次交付是否有 diff / 日志 / 测试报告 | 100% |
| 多任务日志串线次数 | 0 |
| 并发文件冲突自动拦截率 | 100% |
| 自升级影响其它项目次数 | 0 |
| 低风险并发任务成功完成率 | ≥ 80% 起步 |
| 每个 Runner 调用 Token 记录覆盖率 | 100% |
| 超预算静默继续执行次数 | 0 |
| 低风险任务平均输入 Token 降幅 | ≥ 30% 起步 |
| 自动修复循环预算超限拦截率 | 100% |
| 自升级抢占用户项目预算次数 | 0 |

———————————————————————————————————

# 15. 不要做清单

短期不要做：

不要直接把 Runtime 改成 LLM Agent。

不要一开始默认 full_auto。

不要允许 AI 直接 git commit / push。

不要跳过测试直接交付。

不要让 AI 修改 .env、密钥、CI/CD、生产部署配置。

不要先做 SaaS 再补本地自动化。

不要做太多模板市场、社区功能，先做自动编程闭环。

不要让 Console 直接写真实项目，必须先经过 Runner / Sandbox / Policy。

不要为了并发而并发；没有锁和隔离之前不要开 full parallel。

不要让 AgentMesh 自升级直接替换正在服务其它项目的 Runtime。

不要让多个任务共享同一份 Prompt 日志、测试日志或 diff 目录。

不要让自动修复循环无限烧 Token。

不要为了省 Token 把高风险任务强行交给弱模型。

不要默认把全量历史、全量日志、全量源码都塞进每个 Agent Prompt。

———————————————————————————————————

# 16. 推荐的下一步执行顺序

1. 修改产品文案：明确目标是减少人工审核，未来自动写代码

2. 增加 automation_mode 配置

3. 增加 L0-L5 自动化等级文档

4. 增加 Run Session 数据结构

5. 新增 Runner Adapter 接口

6. 把 Cursor SDK Orchestrator 包装成 Runner

7. Console 增加开始/暂停/继续/取消执行

8. 新增 Policy Engine

9. 低风险 file-change-plan 自动审批

10. 新增 Sandbox Workspace

11. Developer Agent 在 Sandbox 中自动写代码

12. 生成 patch 和 diff

13. 新增 Test Runner

14. 新增 Auto Fix Loop

15. Full Auto 低风险项目生成 Demo

16. 用 AgentMesh 升级 AgentMesh 自己

17. 新增 Task Pool / Run Pool

18. 新增 Scheduler 和 Lock Manager

19. 新增 Project Registry

20. 新增 Self-Upgrade Lane

21. 让 AgentMesh 自升级后台运行，同时继续服务其它项目

22. 新增 Token Ledger / Budget Gate

23. 新增 Context Pack Builder

24. 新增 Prompt 压缩和 Artifact Summary

25. 新增 Model Cost Router

26. Console 增加 Cost Dashboard

———————————————————————————————————

# 17. 最终战略判断

AgentMesh 的长期价值不是“让人类更方便地审核 AI”，而是：

**让 AI 可以越来越少地依赖人类审核，但仍然不会失控。**

你的产品未来应该从“人工门禁系统”升级成“自动编程操作系统”。

最正确的演进路线是：

人工复制粘贴

→ 半自动编排

→ 策略自动审批

→ 沙箱自动写代码

→ 自动测试修复

→ 自动交付

→ 多任务并线开发

→ 自升级后台通道

→ AgentMesh 自升级同时服务其它项目

→ Token 可控与成本可观测

→ 成本可控的多任务全自动编程系统

这条路既符合你现在的习惯，也能逐步把你从流程里解放出来。